| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王佳俊 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1.打通内部数据流转 (JSON to PDB)：正式摒弃了硬编码参数。将解析器提取的字典数据（如 {"brightness": 20, "contrast": 10}）动态传入到 PDB 滤镜引擎中，实现了指令驱动的参数化修图。 2.完成选区管理器并入：针对局部修图需求，我完成了选区获取功能的封装与引擎合体。在执行 PDB 前，引擎会先调用 gimp_selection_bounds 校验是否存在活动选区：若有选区：所有滤镜效果精准约束在用户框选范围内。若无选区：默认自动应用至全图。 未完成的内容： “选区羽化”的参数自动计算逻辑仍在调试中，目前局部修图边缘的过渡在某些高分辨率图片下略显生硬。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在测试联调时发现：当大模型下发包含“多个连续操作”（例如：步骤 1 调亮度，步骤 2 调色彩平衡）的 JSON 时，如果在执行步骤 2 时参数错误引发崩溃，虽然我的状态机成功触发了回滚，但由于两个步骤都被打包在同一个 Undo Group 中，导致原本成功的步骤 1 也被一起撤销了，用户体验不佳。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 需要优化状态机的颗粒度控制。在下周的迭代中，我计划将撤销组的包裹逻辑从“粗放的全局包裹”改为“精细化的单步包裹”。确保发生错误时，系统只回滚当前出错的具体步骤，而保留此前已成功执行的操作。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1.细化状态机：重构 Undo 控制流，实现细粒度的单步异常回滚能力。 2. 前端联调准备与 UI 组对齐接口。准备将核心层通过 gimp.message 弹出的原始日志，替换为调用他们写好的 ui_show_toast_message 进行美观的通知推送。 |  |  |  |  |