| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 董礼 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | GIMP AI Mentor |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 组会讨论，重顾上周成果。分配工作内容，检验后端,AI层，前端的工作进展 - 核心交互逻辑重构：针对“AI建议落地”环节进行了技术攻坚。虽然尝试了直接调用 GIMP 原生工具窗口（PDB）失败，但成功探索出“AI参数映射+新建图层预览”的替代方案，实现了 AI 建议的非破坏性可视化。 - 数据链路打通：明确了后端开发方向，即编写 ai_plan_mapper 模块，负责将 AI 层返回的自然语言（如“稍微提亮”）解析并量化为 GIMP PDB 函数可执行的精确参数（如 brightness=0.15）。 - 系统架构优化：确立了“前端展示 -> 后端解析 -> GIMP执行”的新链路，解决了原生窗口调用在跨平台（特别是 Windows）下的兼容性难题。 未完成的内容： - ai_plan_mapper 的具体参数映射字典尚未完全建立（如模糊程度与半径的具体换算）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 参数映射精度：如何将 AI 的模糊描述（轻微/重度）精准量化为 PDB 的数值（0-100），需要建立一套标准的“翻译字典”。 - 图层管理：自动化生成的图层若过多，可能会导致 GIMP 图层面板混乱，需设计清理机制。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议后端组优先编写 ai_plan_mapper 的核心映射逻辑，先覆盖亮度、对比度、模糊等高频操作。 - 建议前端 UI 增加“一键应用”和“撤销修改”的快捷操作，配合新的图层预览模式。 |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 内容： - 参数映射开发：着手编写 ai_plan_mapper 模块，建立 AI 描述词与 PDB 参数的对应关系表。 - 自动化预览测试：在本地环境中测试“AI 生成建议 -> 参数转换 -> GIMP 新建图层执行”的全流程闭环。 - 接口规范冻结：根据新的图层预览方案，最终确定后端与 GIMP 交互的数据格式（JSON Schema）。 |  |  |  |  |

| 组内情况 | - 前端初步界面已经完成，还未嵌入GIMP展示 - 后端放弃原有工具弹窗方案，改用调用PDB函数调用工具直接在新图层修改，并进行预览方案 - AI层已完成规范输入输出，等待后端完成，嵌入AI层测试 |  |
| --- | --- | --- |